MODÈLE ÉCONOMIQUE

Digital School

Plateforme SaaS de gestion scolaire intégrée
pour les écoles de la RDC et d'Afrique francophone

Document confidentiel — Août 2026

# Table des matières

1. Présentation du Produit

2. Marché Cible

3. Modèle de Revenus

4. Projections Financières

5. Stratégie de Commercialisation

6. Avantages Concurrentiels

7. Indicateurs Clés de Performance (KPIs)

8. Risques & Mitigation

9. Roadmap Produit

10. Synthèse

# 1. Présentation du Produit

Digital School est une plateforme web complète de gestion scolaire qui couvre 5 domaines fonctionnels majeurs :

| Module | Fonctionnalités clés |
| --- | --- |
| 📋 Inscription | Gestion des écoles (publiques, privées, conventionnées), élèves, tuteurs, classes, sections, cycles (maternelle → humanités), inscriptions annuelles |
| 💰 Finances | Frais scolaires, paiements multi-devises (CDF/USD), taux de change, reçus, notifications WhatsApp automatiques, comptabilité OHADA intégrée |
| 👥 GRH | Personnel, contrats (CDI/CDD/stage), congés, présences du personnel, paie avec primes/déductions, fiches de paie |
| 📚 Pédagogie | Matières, affectation enseignants, travaux cotés, notes, bulletins RDC officiels, présences élèves, cours en ligne (vidéo/lecture/exercice), progression élèves |
| 💬 Communication | Conversations parent↔enseignant, messagerie direction→parents (ciblage par classe/section/école), suivi de lecture |

## Portails utilisateurs

| Rôle | Accès |
| --- | --- |
| Manager | Super-admin multi-écoles |
| Directeur | Administration complète d'une école |
| Trésorier / Caissier | Gestion financière et encaissements |
| Enseignant / Professeur | Notes, présences, cours en ligne, messagerie |
| Parent | Suivi enfant, bulletins, paiements, messagerie |
| Élève | Cours en ligne, résultats, progression |

# 2. Marché Cible

## 2.1 Marché primaire — RDC 🇨🇩

| Segment | Taille estimée | Potentiel |
| --- | --- | --- |
| Écoles privées | ~18 000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ Prioritaire — budget IT disponible |
| Écoles conventionnées | ~32 000 | ⭐⭐⭐⭐ Fort potentiel — subventions possibles |
| Écoles publiques | ~51 000 | ⭐⭐⭐ Moyen terme — via partenariats EPSP/MINEDU |

📌 Marché adressable total RDC : +100 000 établissements scolaires. Digital School est déjà conçu avec les spécificités RDC (bulletins MEPST, OHADA, devises CDF/USD, indicatif 243).

## 2.2 Marché secondaire — Afrique francophone 🌍

Congo-Brazzaville, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Burundi, Rwanda (francophone).

Estimation : +500 000 écoles privées et conventionnées dans la zone OHADA.

## 2.3 Persona clients

| Persona | Profil | Motivation principale |
| --- | --- | --- |
| Directeur d'école privée | 200–1500 élèves, gestion papier/Excel | Moderniser, réduire les erreurs, gagner du temps |
| Réseau d'écoles | 3–50 établissements | Centraliser, standardiser, piloter |
| ONG / Bailleur | Finance des écoles en zone rurale | Traçabilité financière, reporting |
| Ministère / Coordination | Supervision provinciale | Données agrégées, conformité MEPST |

# 3. Modèle de Revenus

## 3.1 Forfaits École — Abonnement SaaS

Le tarif est basé sur le nombre d'élèves inscrits, ce qui aligne le prix sur la taille réelle de l'école.

| Plan | Élèves | Prix/mois (USD) | Prix/an (USD) | Modules inclus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Starter | 1 – 150 | 15 | 150 (−17%) | Inscription + Finances |
| Standard | 151 – 500 | 35 | 360 (−14%) | Inscription + Finances + GRH |
| Premium | 501 – 1 500 | 65 | 660 (−15%) | Tous les modules |
| Enterprise | 1 500+ | Sur devis | Sur devis | Tous + support dédié |

💡 Facturation annuelle avec réduction de ~15% pour sécuriser le revenu récurrent et réduire le churn.

## 3.2 Forfait Réseau (multi-écoles)

| Formule | Prix/école/mois | Avantage |
| --- | --- | --- |
| 3 – 10 écoles | −20% sur le plan applicable | Console d'administration centralisée |
| 11 – 50 écoles | −30% sur le plan applicable | API de reporting + account manager |
| 50+ écoles | Sur mesure | Personnalisations, SLA garanti |

## 3.3 Modules complémentaires (Add-ons)

| Add-on | Prix/mois (USD) | Description |
| --- | --- | --- |
| 📲 WhatsApp Notifications | 5 – 15 | Envoi automatique des reçus de paiement aux parents |
| 📖 Cours en ligne | 10 – 25 | E-learning : cours vidéo, chapitres, leçons, suivi de progression |
| 📊 Comptabilité OHADA | 10 – 20 | Plan comptable, journaux, écritures automatiques, pièces |
| 📱 Portail Parents/Élèves | 5 – 10 | Auto-inscription parents et élèves, suivi en temps réel |
| 💬 Messagerie avancée | 5 | Communication direction, suivi de lecture, ciblage multi-niveaux |

## 3.4 Revenus complémentaires

| Source | Modèle | Potentiel |
| --- | --- | --- |
| Frais de mise en service | 50 – 200 USD (one-time) | Configuration initiale, import de données, formation |
| Formation | 20 – 50 USD/session | Webinaires, formation sur site, certification |
| Support prioritaire | 10 – 30 USD/mois | Temps de réponse garanti < 4h |
| Personnalisation | Sur devis | Modules sur mesure, intégrations spécifiques |
| API & Intégrations | 15 – 50 USD/mois | Connexion avec Mobile Money, services tiers |

# 4. Projections Financières

## 4.1 Hypothèses de croissance (3 ans)

| Indicateur | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Écoles clientes | 30 | 120 | 400 |
| ARPU mensuel (revenu moyen/école) | 35 USD | 45 USD | 55 USD |
| MRR (Monthly Recurring Revenue) | 1 050 USD | 5 400 USD | 22 000 USD |
| ARR (Annual Recurring Revenue) | 12 600 USD | 64 800 USD | 264 000 USD |
| Revenus services (setup + formation) | 3 000 USD | 12 000 USD | 30 000 USD |
| Revenu total annuel | 15 600 USD | 76 800 USD | 294 000 USD |

## 4.2 Coûts estimés

| Poste | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hébergement cloud (VPS/AWS) | 1 200 USD | 3 600 USD | 9 600 USD |
| Équipe dev (2 personnes) | 7 200 USD | 14 400 USD | 28 800 USD |
| Commercial / Support (1-2 pers.) | 3 600 USD | 9 600 USD | 19 200 USD |
| Marketing digital | 1 200 USD | 4 800 USD | 12 000 USD |
| WhatsApp API (coûts variables) | 600 USD | 2 400 USD | 7 200 USD |
| Divers (juridique, déplacements) | 1 200 USD | 2 400 USD | 4 800 USD |
| Total coûts | 15 000 USD | 37 200 USD | 81 600 USD |
| Résultat net | +600 USD | +39 600 USD | +212 400 USD |
| Marge nette | ~4% | ~52% | ~72% |

📌 Les coûts sont estimés pour le contexte RDC (salaires locaux). L'atteinte du point mort est réaliste dès la fin de l'année 1 avec seulement ~30 écoles clientes.

# 5. Stratégie de Commercialisation

## 5.1 Phase 1 — Lancement (Mois 1–6)

| Action | Détail |
| --- | --- |
| Pilote gratuit | 5–10 écoles partenaires à Kinshasa, 3 mois gratuits en échange de feedback |
| Freemium limité | Plan gratuit : 1 école, 50 élèves max, module Inscription seul |
| Démo en ligne | Vidéo de démonstration sur le site + démo live sur rendez-vous |
| Présence terrain | Visites directes dans les écoles privées, pitch aux directeurs |

## 5.2 Phase 2 — Expansion (Mois 7–18)

| Canal | Stratégie |
| --- | --- |
| Bouche-à-oreille | Programme de parrainage : 1 mois offert par école référée |
| Réseaux sociaux | Facebook (dominant en RDC), WhatsApp Business, TikTok éducation |
| Partenariats stratégiques | Coordinations d'écoles privées, associations de parents, EPSP |
| Agents commerciaux | Réseau de revendeurs/agents dans les grandes villes (Lubumbashi, Goma, Bukavu, Mbuji-Mayi) |
| Webinaires gratuits | « Comment digitaliser la gestion de votre école en 1 semaine » |

## 5.3 Phase 3 — Régionalisation (Mois 19–36)

| Action | Détail |
| --- | --- |
| Expansion géographique | Congo-Brazza, Cameroun, Côte d'Ivoire |
| Adaptation locale | Devises locales, formats de bulletin, réglementations |
| Marketplace de modules | Modules communautaires créés par des développeurs tiers |
| Programme revendeurs | Commission 20% pour les intégrateurs locaux |

# 6. Avantages Concurrentiels

| Avantage | Impact |
| --- | --- |
| Spécificité RDC | Bulletins conformes MEPST, cycles maternelle → humanités, devises locales |
| Comptabilité OHADA intégrée | Pas besoin d'un logiciel comptable séparé |
| WhatsApp natif | Reçus de paiement instantanés sur le canal #1 en RDC |
| Multi-devises avec taux de change | Gestion fluide CDF ↔ USD, réalité quotidienne des écoles congolaises |
| Tout-en-un | Inscription + Finances + GRH + Pédagogie + Communication = 1 seul outil |
| E-learning intégré | Cours en ligne avec suivi de progression, rare chez les concurrents |
| Portails multi-profils | Parents, élèves, enseignants : chacun a son accès dédié |

# 7. Indicateurs Clés de Performance (KPIs)

| Catégorie | KPI | Objectif Année 1 |
| --- | --- | --- |
| Acquisition | Nombre d'écoles actives | 30 |
| Acquisition | Taux de conversion freemium → payant | > 25% |
| Revenus | MRR en fin d'année | > 1 000 USD |
| Revenus | ARPU (revenu moyen par école) | > 35 USD/mois |
| Rétention | Taux de rétention annuel | > 85% |
| Rétention | Churn mensuel | < 3% |
| Engagement | NPS (Net Promoter Score) | > 40 |
| Opérations | Temps de déploiement d'une école | < 48h |
| Opérations | Tickets support/mois/école | < 3 |

# 8. Risques & Mitigation

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible connectivité Internet | Élevée | Moyen | Mode hors-ligne progressif, PWA |
| Résistance au changement | Élevée | Fort | Formation gratuite, accompagnement terrain, pilote gratuit |
| Capacité de paiement | Moyenne | Fort | Tarifs adaptés, paiement Mobile Money, facturation trimestrielle |
| Concurrence | Faible | Moyen | Spécialisation RDC, intégration OHADA unique |
| Réglementation données | Faible | Fort | Hébergement local possible, conformité RGPD/UA |

# 9. Roadmap Produit (orientée monétisation)

| Trimestre | Fonctionnalité | Impact revenus |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Paiement Mobile Money intégré (M-Pesa, Airtel, Orange Money) | ⭐⭐⭐⭐⭐ Réduit les barrières de paiement |
| Q2 | Application mobile parents (PWA) | ⭐⭐⭐⭐ Augmente la valeur perçue |
| Q2 | Tableau de bord analytics / reporting | ⭐⭐⭐⭐ Upsell Enterprise |
| Q3 | API publique + webhooks | ⭐⭐⭐ Partenariats techniques |
| Q3 | Multi-tenant SaaS (isolation par école) | ⭐⭐⭐⭐⭐ Scalabilité |
| Q4 | Marketplace de modules | ⭐⭐⭐ Écosystème tiers |
| Q4 | Intégration SMS (fallback WhatsApp) | ⭐⭐⭐ Couverture zones sans Internet |

# 10. Synthèse du Modèle Économique

## Sources de revenus

💰 Abonnements SaaS — 70% des revenus

🔌 Add-ons modulaires — 15% des revenus

🛠️ Services (setup, formation, support) — 15% des revenus

## Segments clients

🏫 Écoles privées (cible principale)

🏢 Réseaux d'écoles

🏛️ Institutions / ONG / Bailleurs

## Points clés

Revenu récurrent (SaaS) = stabilité et valorisation élevée

Tarification par élève = prix proportionnel à la capacité de paiement

Modules add-on = croissance du panier moyen sans friction

Point mort à ~30 écoles = risque financier faible

Marge nette 70%+ à l'échelle = modèle très rentable à moyen terme

— Digital School © 2026 — Document confidentiel —